CRYPTO-QUANT-DESK

Plan de Trabajo y Charter de Proyecto

Herramienta cuantitativa de decisión de trading en criptoactivos

Econometría · Machine Learning · Gestión de Riesgo

Versión 1.0  ·  Documento fundacional

Autor del proyecto: MLEIV  ·  Asistencia de diseño y verificación: Claude

# Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Inicial | Dossier de alcance y roadmap preliminar (DOSSIER.md) | Superado |
| 1.0 | Actual | Charter formal: gobernanza, fases con gates y criterios de aceptación | Vigente |

Este documento es el plano rector del proyecto. Ninguna fase avanza sin cumplir sus criterios de aceptación. Es un documento vivo: se versiona cuando cambia el alcance o la metodología.

# Índice

# 1. Resumen ejecutivo

crypto-quant-desk es una herramienta de decisión de trading en criptoactivos de grado profesional. Integra análisis cuantitativo —econometría clásica y machine learning— con una capa de gestión de riesgo, para responder ante cada activo y momento una pregunta operativa concreta: ¿conviene operar ahora, en qué dirección y con qué tamaño de posición?

No es un predictor mágico del precio ni una promesa de rentabilidad. Es un copiloto de decisión que combina evidencia, expone su nivel de confianza y mantiene el riesgo siempre a la vista. Su valor no está en adivinar el precio, sino en la calidad y disciplina de la decisión: exactamente el enfoque de las mesas cuantitativas institucionales, donde la gestión de riesgo y la validación rigurosa pesan más que cualquier modelo aislado.

El proyecto se ejecuta por fases con puntos de control (gates): cada fase tiene entregables y criterios de aceptación definidos, y no se avanza hasta verificarlos. Este documento fija ese marco.

# 2. Objetivo y alcance

## 2.1 Objetivo

Construir una plataforma modular en Python que, a partir de datos de mercado, genere recomendaciones de trading fundamentadas y cuantificadas en riesgo, verificables mediante backtesting riguroso, y accesibles a través de una terminal de escritorio.

## 2.2 Dentro de alcance

- Ingesta de datos de mercado diarios (OHLCV) desde fuentes profesionales, con capa de calidad de datos.

- Análisis independiente por activo (modo direccional) y análisis de pares market-neutral (stat-arb).

- Modelado de volatilidad y régimen (GARCH y variantes asimétricas EGARCH/GJR).

- Núcleo predictivo de machine learning para la decisión de trade (etiquetado triple-barrier + meta-labeling).

- Motor de decisión que integra señales, régimen y riesgo en una recomendación con confianza y tamaño sugerido.

- Backtesting vectorizado con costos de transacción y validación anti-sobreajuste.

- Interfaz de escritorio (PySide6) tipo terminal de trading.

## 2.3 Fuera de alcance (explícito)

- Arbitraje entre exchanges: es una guerra de latencia e infraestructura; no es viable para un operador individual.

- High-Frequency Trading / intradía de minutos: la microestructura y las comisiones lo vuelven poco realista como punto de partida.

- Predicción del precio exacto: el precio de cripto se comporta de forma casi aleatoria; ARIMA se usa solo como referencia (baseline), no como predictor principal.

- Ejecución automática de órdenes con dinero real: el sistema es de soporte a la decisión. La ejecución en vivo, de incorporarse, sería una fase posterior con controles adicionales.

- Asesoramiento financiero: es una herramienta de análisis y educación. Ver sección de advertencias.

# 3. Principios de diseño y gobernanza

## 3.1 Principios rectores

- Reutilizar, no reinventar. Se parte de módulos ya probados del repositorio de tesis del autor (GARCH t-Student, VaR/ES, Sharpe de Lo), adaptados de frecuencia mensual a diaria.

- Decisión, no predicción de precio. El objetivo es la calidad de la decisión de trade, no el ajuste sobre el precio.

- El riesgo primero. El dimensionamiento por volatilidad y los límites de riesgo son parte del núcleo, no un agregado posterior.

- Validación como control de calidad. Walk-forward con costos, purging y embargo. Sin validación no se confía en ningún resultado.

- Reproducibilidad y configuración centralizada. Parámetros, universo, costos y fechas en un único punto de control.

- Trazabilidad. Todo cambio pasa por control de versiones (Git) y se verifica antes de integrarse.

## 3.2 Roles y responsabilidades

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Project / Quant Lead | MLEIV | Dueño del proyecto. Define alcance, aprueba fases, decide metodología y valida resultados finales. |
| Diseño y revisión | Claude (chat) | Diseño de arquitectura, redacción de prompts, revisión de código, verificación independiente de cada entrega. |
| Implementación | Claude Code | Desarrollo del código en el entorno local según los prompts, ejecución de tests y push al repositorio. |

## 3.3 Marco de gobernanza de modelos

El desarrollo sigue una lógica de model risk management análoga a la de banca (líneas de defensa, validación independiente, documentación). En concreto:

- Todo modelo tiene un baseline de referencia contra el cual se mide; un modelo complejo solo se adopta si supera al baseline en validación fuera de muestra.

- La validación es independiente del desarrollo: el código lo escribe el implementador y lo verifica de forma separada el revisor.

- Cada fase produce documentación y criterios de aceptación auditables (este charter y los tests automatizados).

- El sobreajuste de backtest se trata como el principal riesgo de modelo y se mitiga explícitamente (sección 8).

# 4. Arquitectura del sistema

Diseño modular en capas. Cada carpeta es una responsabilidad única; los datos fluyen de la ingesta hacia la decisión.

crypto-quant-desk/
├── config.py                 Config central (universo, costos, fechas)
├── data/
│   ├── loaders.py            Ingesta OHLCV (Binance / CoinMetrics / CoinGecko)
│   └── quality.py            Validación dura + tratamiento de gaps/outliers  [Fase 0.5]
├── signals/
│   ├── returns.py            Retornos simples y logarítmicos
│   ├── indicators.py         RSI, MACD, Bollinger, ATR, medias
│   └── engine.py             Motor de decisión (score, semáforo, sizing)  [Fase 1e]
├── metrics/
│   └── risk_measures.py      Sharpe/Lo, Sortino, VaR, ES, drawdown, Calmar
├── models/
│   ├── garch.py              GARCH / EGARCH / GJR + régimen  [Fase 1b]
│   └── arima.py              Baseline direccional  [Fase 1c]
├── pairs/
│   ├── cointegration.py      Engle-Granger, Johansen, half-life  [Fase 2]
│   ├── kalman_hedge.py       Hedge ratio dinámico  [Fase 2]
│   └── stat_arb.py           Spread, z-score, Kelly  [Fase 2]
├── ml/
│   ├── labeling.py           Triple-barrier + meta-labeling  [Fase 3]
│   ├── validation.py         Purged+embargo CV, deflated Sharpe  [Fase 3]
│   └── models.py             Gradient Boosting  [Fase 3]
├── backtest/
│   └── engine.py             Backtester vectorizado con costos  [Fase 1d]
├── app/                      Terminal de escritorio PySide6  [Fase 4]
├── eda/                      Notebooks de análisis exploratorio  [Fase 0.5]
└── tests/                    Suite pytest (una por módulo)

Nota: los sufijos [Fase X] indican en qué etapa se construye cada componente. Lo que no tiene sufijo ya está implementado y verificado.

# 5. Universo de activos

| Activo | Símbolo Binance | Rol |
| --- | --- | --- |
| BTC | BTCUSDT | Ancla del mercado; direccional; pata de pares |
| ETH | ETHUSDT | Direccional; par clásico cointegrado con BTC |
| SOL | SOLUSDT | Direccional; candidato de pares |
| BNB | BNBUSDT | Direccional; candidato de pares |
| LTC | LTCUSDT | Candidato de pares (historia larga, cointegración con BTC) |

Los pares no se fijan a discreción: se validan por cointegración y solo se conservan los que superan el test estadístico.

# 6. Metodología cuantitativa

El sistema es un único pipeline de decisión (no modelos compitiendo entre sí). El flujo es: régimen de volatilidad → señal primaria → filtro y dimensionamiento por ML → overlay de riesgo → recomendación.

## 6.1 Régimen de volatilidad

Modelado de la volatilidad condicional con GARCH(1,1) de innovaciones t-Student (base del repositorio de tesis), extendido a variantes asimétricas EGARCH y GJR-GARCH, que capturan el efecto apalancamiento (las caídas elevan la volatilidad más que las subidas). La selección entre variantes se hace por criterios de información (AIC/BIC). La salida define un régimen —calma o tensión— que modula el tamaño de las posiciones.

## 6.2 Señales

Indicadores técnicos clásicos (RSI, MACD, Bandas de Bollinger, ATR, medias) como generadores de señal primaria en el modo direccional, y el spread estadístico en el modo de pares. Son insumos, no decisiones finales.

## 6.3 Núcleo predictivo (Machine Learning)

Componente predictivo central, elegido por ser el más valioso para la decisión operativa. Se basa en el marco de financial machine learning (López de Prado):

- Etiquetado triple-barrier: cada operación se etiqueta según qué barrera toca primero —take-profit, stop-loss o vencimiento temporal—, escaladas por la volatilidad local. Es mucho más realista que un simple '¿sube mañana?'.

- Meta-labeling: un modelo primario define el lado (largo/corto) y un meta-modelo define el tamaño, filtrando señales de baja calidad. Reduce falsos positivos y alimenta el sizing.

- Gradient Boosting: modelo de clasificación (XGBoost/LightGBM), interpretable y robusto, preferido sobre deep learning por su menor tendencia al sobreajuste en series financieras.

## 6.4 Pares / arbitraje estadístico

Estrategia market-neutral: si dos activos están cointegrados y su spread se aparta de la media, se toma posición apostando a la reversión (largo del relativamente barato, corto del caro). Componentes: tests de cointegración (Engle-Granger y Johansen) y de estacionariedad (ADF), vida media (half-life) de la reversión, ratio de cobertura dinámico vía filtro de Kalman, señales por z-score y dimensionamiento por criterio de Kelly.

## 6.5 Gestión de riesgo y dimensionamiento

Capa transversal: dimensionamiento por objetivo de volatilidad (vol targeting), límites de exposición, y métricas de riesgo condicional (VaR y Expected Shortfall) reportadas como pérdida positiva, con la misma convención que el trabajo de tesis del autor.

# 7. Marco de calidad de datos (EDA / ETL)

Principio innegociable: no se construyen señales ni modelos sobre datos no auditados (garbage in, garbage out). La capa de datos se descompone en tres responsabilidades:

| Etapa | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- |
| Ingesta (E-L mínima) | Descarga estandarizada, índice UTC, sin duplicados, tipos correctos, detección de gaps por logging. | Implementado (Fase 0) |
| Calidad de datos | Validación dura: detección de precios erróneos (spikes, ceros), tratamiento explícito de gaps, reglas de saneamiento. | Pendiente (Fase 0.5) |
| EDA | Descriptivas, distribución de retornos, colas gordas, autocorrelación, estacionariedad (ADF), correlaciones y visualizaciones. | Pendiente (Fase 0.5) |

Esta preocupación —planteada explícitamente por el Quant Lead— motiva la inserción de la Fase 0.5 como próxima etapa, antes de continuar con los modelos.

# 8. Validación y control de riesgo de modelo

El sobreajuste de backtest es el principal riesgo del proyecto: es fácil producir una curva de resultados espectacular que se evapora con dinero real. Se mitiga con un protocolo explícito:

- Costos desde el día uno: todo backtest incluye comisiones y turnover. Un backtest sin costos se considera inválido.

- Purging + embargo: validación cruzada que elimina el solapamiento temporal entre entrenamiento y prueba, porque el k-fold estándar filtra información en finanzas.

- Walk-forward: evaluación fuera de muestra respetando el orden temporal; nunca se entrena con el futuro.

- Deflated Sharpe / Combinatorial Purged CV: se penaliza la probabilidad de que un buen resultado sea producto del azar tras múltiples pruebas.

- Auditoría de fugas (data leakage): revisión de cada feature para descartar que incorpore información futura.

# 9. Plan de trabajo por fases

Cada fase se ejecuta y se cierra con un gate: no se avanza a la siguiente hasta cumplir los criterios de aceptación (Definition of Done) y verificarlos de forma independiente. Las fases se subdividen en entregas pequeñas y revisables.

## Fase 0. Andamiaje + capa de datos

| Estado | COMPLETADA |
| --- | --- |
| Objetivo | Estructura del proyecto y capa de ingesta de datos operativa. |
| Entregables | - config.py con universo, costos y fechas - data/loaders.py (Binance paginado + fallbacks CoinMetrics/CoinGecko) - scripts/build_dataset.py - CSV de verificación commiteados - Suite de tests base |
| Criterios de aceptación (DoD) | - Tests en verde - Ingesta end-to-end con datos reales verificada - Salida estandarizada (UTC, sin duplicados, columnas correctas) |
| Dependencias | Ninguna |

## Fase 0.5. Calidad de datos + EDA

| Estado | PRÓXIMA |
| --- | --- |
| Objetivo | Auditar y sanear los datos, y comprender sus propiedades estadísticas antes de modelar. |
| Entregables | - data/quality.py (validación dura, gaps, outliers) - eda/exploracion.ipynb con análisis de las 5 monedas - Reporte de hallazgos (estacionariedad, colas, correlaciones) |
| Criterios de aceptación (DoD) | - Reglas de saneamiento documentadas y testeadas - EDA cubre descriptivas, retornos, ADF, autocorrelación y correlaciones - Decisión explícita sobre tratamiento de gaps/outliers |
| Dependencias | Fase 0 |

## Fase 1. Motor clásico (baseline + decisión)

| Estado | EN CURSO |
| --- | --- |
| Objetivo | Construir el motor de decisión sobre econometría clásica, con backtesting. |
| Entregables | - 1a. Indicadores + retornos + métricas de riesgo (COMPLETADA) - 1b. Volatilidad: GARCH/EGARCH/GJR + régimen - 1c. ARIMA baseline direccional - 1d. Backtester vectorizado con costos - 1e. engine: integración en score / semáforo / sizing |
| Criterios de aceptación (DoD) | - Cada subfase con tests en verde y verificación independiente - Backtester reproduce métricas correctas con costos - El engine emite recomendación con confianza y tamaño |
| Dependencias | Fase 0.5 (recomendado) |

## Fase 2. Arbitraje estadístico / pares

| Estado | PLANIFICADA |
| --- | --- |
| Objetivo | Módulo market-neutral de pairs trading como segundo modo de operación. |
| Entregables | - pairs/cointegration.py (Engle-Granger, Johansen, half-life) - pairs/kalman_hedge.py (hedge ratio dinámico) - pairs/stat_arb.py (z-score, Kelly) |
| Criterios de aceptación (DoD) | - Selección de pares por test de cointegración - Backtest del spread con costos - Integración con el backtester común |
| Dependencias | Fase 1 |

## Fase 3. Capa de Machine Learning

| Estado | PLANIFICADA |
| --- | --- |
| Objetivo | Núcleo predictivo con etiquetado y validación de grado profesional. |
| Entregables | - ml/labeling.py (triple-barrier + meta-labeling) - ml/validation.py (purged+embargo CV, deflated Sharpe) - ml/models.py (Gradient Boosting) |
| Criterios de aceptación (DoD) | - Validación purged sin fugas demostrada - El modelo ML supera al baseline fuera de muestra, o se documenta que no lo hace - Métricas ajustadas por múltiples pruebas |
| Dependencias | Fase 1 |

## Fase 4. Interfaz de escritorio (terminal)

| Estado | PLANIFICADA |
| --- | --- |
| Objetivo | Terminal PySide6 que expone el motor de decisión de forma visual. |
| Entregables | - app/ con gráficos, semáforo de decisión, tablas de señales y sizing - Threading para no congelar la UI durante cómputos - Panel de backtesting |
| Criterios de aceptación (DoD) | - La UI corre el motor completo sin bloquearse - Visualización de régimen, señales y riesgo - Empaquetado ejecutable local |
| Dependencias | Fases 1–3 |

## Fase 5. Extensiones (opcional)

| Estado | OPCIONAL |
| --- | --- |
| Objetivo | Experimentos avanzados para comparar contra el sistema base. |
| Entregables | - Deep Learning (LSTM/Transformers) experimental - Detección de régimen con modelos ocultos de Markov (HMM) |
| Criterios de aceptación (DoD) | - Comparación honesta contra el baseline - Conclusión documentada (aunque sea negativa) |
| Dependencias | Fase 3 |

# 10. Flujo de trabajo operativo

Ciclo estándar por cada entrega, diseñado para trazabilidad y verificación independiente:

- 1. El revisor (Claude, chat) redacta un prompt acotado para la subfase, con criterios de aceptación.

- 2. El implementador (Claude Code) desarrolla en el entorno local, ejecuta los tests y sube al repositorio (git add / commit / push).

- 3. El revisor clona el repositorio, corre los tests y realiza una verificación funcional independiente sobre datos reales.

- 4. Si cumple el gate, se aprueba y se pasa a la siguiente subfase; si no, se corrige antes de avanzar.

Regla operativa: todo prompt de implementación termina con la instrucción explícita de commitear y pushear, y de confirmar que el push fue exitoso.

# 11. Estado actual del proyecto

| Fase / Entrega | Estado | Verificación |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Andamiaje + datos | Completada | 36 tests en verde; ingesta real verificada |
| Fase 1a — Indicadores + métricas | Completada | Verificada sobre BTC real; VaR/ES y drawdown correctos |
| Fase 0.5 — Calidad de datos + EDA | Próxima | Pendiente de ejecutar |
| Fase 1b–1e — Resto del motor clásico | En cola | Pendiente |

Recomendación del revisor: ejecutar la Fase 0.5 (calidad de datos + EDA) como próximo paso antes de continuar con GARCH y ARIMA, para no construir modelos sobre datos sin auditar.

# 12. Gestión de riesgos del proyecto

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Sobreajuste de backtest | Alto | Purging+embargo, walk-forward, deflated Sharpe, costos siempre |
| Data leakage (fuga de futuro) | Alto | Auditoría de features; validación temporal estricta |
| Datos de baja calidad | Alto | Fase 0.5 de calidad de datos y EDA antes de modelar |
| Cambio de régimen del mercado | Medio | Régimen GARCH; reentrenamiento; monitoreo de estabilidad |
| Desorden de proceso / deuda técnica | Medio | Este charter; fases con gates; verificación independiente |
| Límites de API / acceso a datos | Bajo | Fuentes múltiples con fallback en cascada |

# 13. Fuentes de datos

| Fuente | Uso | Consideraciones |
| --- | --- | --- |
| Binance (klines) | Primaria — OHLCV diario para backtest y operación | Pública sin API key; ~1200 req/min; ~500–1000 velas por request (se pagina) |
| CoinMetrics | Fallback + verificación offline | Histórico diario completo vía GitHub; solo precio de cierre |
| CoinGecko | Fallback secundario | Histórico gratuito limitado (~365 días); suele requerir API key |

# 14. Advertencias y limitaciones

Aviso importante. crypto-quant-desk es una herramienta de análisis cuantitativo y educación. No constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. El trading de criptoactivos conlleva un riesgo elevado de pérdida total del capital. El desempeño histórico en backtests no garantiza resultados futuros. Toda decisión de operar es responsabilidad exclusiva del usuario.

# Glosario

- GARCH / EGARCH / GJR: modelos de volatilidad condicional; las variantes E/GJR capturan la asimetría de las caídas.

- Cointegración: relación estadística de largo plazo entre dos series; base del pairs trading.

- Triple-barrier: método de etiquetado que define el resultado de un trade por la primera barrera tocada (TP, SL o tiempo).

- Meta-labeling: técnica en dos etapas: un modelo decide el lado; otro decide el tamaño filtrando señales.

- Purging + embargo: validación cruzada que evita la fuga de información temporal en finanzas.

- VaR / Expected Shortfall: medidas de riesgo de cola; ES es la pérdida esperada más allá del VaR.

- Vol targeting: dimensionar posiciones para apuntar a un nivel de volatilidad objetivo.